吉林省中奥能源电力工程有限公司“7.12”较大坍塌事故整改措施落实情况评估报告

2019年7月12日4时许，位于长春市净月经济开发区天泽大路与金棕榈街交汇处，吉林省中奥能源电力工程有限公司在组织电线路工程施工过程中，发生一起较大坍塌事故，造成现场5名工人被埋，其中3人死亡，2人受伤，事故造成直接经济损失约450万元人民币。事故发生后，长春市人民政府组织开展了事故调查工作。2019年12月16日，事故调查报告经长春市人民政府批复同意。依据《吉林省生产安全事故整改措施落实情况评估工作暂行办法》（吉安委办〔2019〕85号），2020年11月30日，吉林省中奥能源电力工程有限公司“7.12”较大坍塌事故整改措施落实情况评估工作组（以下简称“评估组”）对事故整改措施落实情况开展了专项评估，现将评估情况报告如下：

一、评估工作组织开展情况

为深刻汲取事故教训，突出抓好事故防范整改措施及处理建议落实，我们成立了由市应急局牵头，会同市公安局、市发改委等部门组成的专项评估组，并邀请市纪委监委相关人员参加，依据《吉林省中奥能源电力工程有限公司“7.12”较大坍塌事故调查报告》，把“事故责任追究情况和净月区管委会、净月区市容环境卫生管理局、净月区永兴街道办事处及其有关部门履行监管职责，落实事故整改措施情况”作为评估清单； 11月30日，评估组采取“听取汇报、现场核查、查阅资料”等方式，深入开展评估工作。《吉林省中奥能源电力工程有限公司“7.12”较大坍塌事故调查报告的批复》（长府批复〔2019〕36号）印发后，事故企业、属地政府和行管等部门对照职责，认真落实了各项事故整改措施。

（一)事故单位行政处罚、相关人员责任追究和事故整改措施落实情况

1.事故单位行政处罚落实情况

对事故单位作出行政处罚陆拾万元人民币已缴纳完毕。

2.事故单位相关人员责任追究落实情况

经事故调查组认定，对吉林省中奥能源电力工程有限公司2名涉嫌犯罪的事故责任人员移送司法机关依法处理。经评估组核查，对该公司涉嫌犯罪人员的责任追究已落实到位。

长净检一部刑不诉【2020】50号、56号

3.事故单位整改措施落实情况

事故发生后，吉林省中奥能源电力工程有限公司对整个施工现场落实了各项安全管理规定和安全生产责任制，进一步明确了现场各级管理人员安全职责。规范理顺了现场管理程序，细化各项施工安全措施方案、安全风险识别和预案，制定削减风险方案，堵塞安全管理漏洞和死角。同时将携同作业班组进行各项安全预案演练。进一步加强施工监护工作，安排巡检人员负责整个管辖区域的动态监护，及时发现监管漏洞，及时发现和制止失控行为。作业前对施工人员进行详细的风险交底，切实提高施工人员的风险意识。对特种作业人员进行普查，进行相关工种的安全培训，保证特种作业人员持有效作业证上岗作业，对全员进行安全生产应知应会教育。对事故相关责任单位和责任人进行从严从重处罚。使相关责任人受到教育，使其他人员受到警示。
    （二）属地政府和行业主管部门相关单位和人员责任追究落实情况

经评估组认定，长春市纪委监委对此次事故中相关责任人依规依纪进行了处理，分别给与曹阳、李弘旸政务警告处分，对张磊诫勉谈话，对黄天柱、李晓宇批评教育，并责令黄天柱、李晓宇、张磊向净月开发区管委会作出书面检查。经评估组核查，所有责任人员和单位责任追究已全部落实到位。

长监立【2019】151号、152号

（三）属地政府和行业主管部门整改措施落实情况

1.净月开发区管委会事故整改措施落实情况

一是压实党政领导责任。坚持党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责，严格落实《长春净月高新技术产业开发区安全生产“党政同责、一岗双责”规定》。二是压实部门监管责任。进一步厘清行业部门监管职责范围，重新制定了“三定方案”，调整机构改革后的安委会成员。不折不扣贯彻落实“三个必须”，做到安全监管责任不能躲、不能推，想躲也躲不过、想推也推不掉。年初区安委会制定了《安全生产考核量化表》，将安全生产工作考核与年底绩效挂钩，以考核倒逼各部门落实安全生产监管职责。三是压实企业主体责任。严格落实《企业安全生产主体责任“五个必须落实”》中刚性规定。加大督导落实力度，加快企业建立持续改进、自我完善的安全生产内生机制。通过联合惩戒“黑名单”，对不重视安全生产、不按规定履责尽责的企业，在土地供给、市场准入等方面予以限制，提高违规失责成本并下发了《关于加强安全生产网格化管理工作的通知》，督促落实“411”公示制度，强化网格化管理。四是组织到位。突出安委会统筹调度作用，构建了立体化组织领导体系，按照区领导分工，完善督导协调组工作模式，提高了统一协调解决问题的能力；推动了“领导+干部+专家”的监管模式，提高了排查的专业性、精准性。

2.净月开发区经济发展局事故整改措施落实情况

一是全面落实安全生产责任制。依法依规落实行业管理部门管理责任。认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，贯彻落实市发改委和区安委会关于安全生产的决策部署和指示精神，科学谋划，统筹安排，加大指导监督力度，及时将上级安全生产决策部署形成抓落实的具体工作方案，并围绕重点和难点工作，深入现场，协调研究、督促检查、指导帮助做到安全责任、安全管理、安全投入、安全培训、应急救援“五到位”。使企业建立“层层负责、人人有责、各负其责”的安全生产工作体系。二是加大隐患排查治理力度。以长春市发改委年度安全生产工作计划为依据，结合全区电力安全工作实际，制定全区电力安全生产工作检查计划，并按计划对年度安全生产工作的常规检查、专项整治等工作进行统筹实施。三是充分发挥专家作用。为提升技术支撑能力，采取政府购买服务方式，与吉林省安全生产检测检验股份有限公司签订协议，聘请安全生产专家，按照“领导＋干部＋专家”工作方式，在隐患排查、专项整治、安全督查和暗查暗访等行动时，组织专家深入企业开展风险隐患排查和专业指导服务，记录隐患检查情况并逐条提出专家整改意见。形成安全隐患排查、整改、消除的闭环管理长效机制。有效防范和坚决遏制重特大安全事故发生。

3.净月开发区市容环境卫生管理局

事故发生后，我局成立专项检查组对全区开展安全隐患大排查行动，对本地区安全状况进行研判，逐一检查、健全监管制度，提高监管能力。一是严格落实安全生产责任、监管责任、主体责任，压实细化各环节。加强安全隐患排查，严格严肃执法问责，持续对所有涉及不文明施工和无手续道路挖掘施工、顶管，等有安全隐患的施工行为进行全面排查摸底，不漏掉一个盲区、不放过一个环节，对无手续施工的坚决制止。二是严格公正规范文明执法，对漠视法规、罔顾生命的企业及其负责人要依法严惩不贷。对有重大隐患、屡教不改的企业，设置“黑名单”，对责任不落实、措施不力的单位和个人进行纪律处分。三是依法依规严肃执法。从2019年7月至今，共制止无手续顶管、挖掘施工行为21起，暂扣各类工具50余件。其中处罚无手续施工、不文明施工8起，罚款33000元。对下达的整改通知、督办事项盯住不放，定期组织“回头看”，对没有及时整改、整改不到位的企业要严格落实停工整顿、上限处罚、追究法律责任等执法措施，确保整改到位。及时发现及时制止，坚决防范遏制重特大事故和类似事故再次发生，确保安全生产持续稳定。

4.净月区永兴街道办事处事故整改措施落实情况

一是街道通过推行四一一网格化管理，明确行业、属地、专业、综合四类监管主体。按照年初制定的检查计划抓好安全生产监督检查，强化隐患排查治理，坚持处级领导班子带队检查制度，突出重点行业、重点领域、重点时段，坚持常规检查和重点监控并举，始终保持打击非法违法安全生产经营行为的高压态势。二是深化隐患排查治理。在隐患治理上突出“快、准、狠”，即隐患查处快，隐患治理准，隐患落实措施狠，切实做到安全监管不漏死角、不留盲区。建立安全大检查隐患登记档案，健全重大隐患公告公示、挂牌督办、跟踪治理和逐项整改制度。街道辖区的6个社区的60名网格长定期对辖区企业进行安全巡查，对发现问题及时上报解决，共检查238家次，其中聘请专家137人次，下达检查记录143份，查改安全隐患320项，对检查中发现的问题现场下达整改记录，并做到及时复查，对检查时发现的重大安全隐患问题，及时向区安监部门和行管部门进行上报。三是认真落实规模以上企业的标准化创建工作，促使企业按照行业标准、规范要求完善自身的安全监督管理，提升企业负责人的安全意识和责任意识，以点带面，倒逼其强化安全生产主体责任的落实，共同遏制安全生产事故的发生。

二、评估结论意见

2020年11月30日，评估组现场查阅了长春市净月高新技术产业开发区管理委员会、区经济发展局、区永兴街道办事处及其有关部门安全管理档案，并对企业的安全管理资料进行现场检查。本着“实事求是”的原则，经综合评估、集体会商后一致认为，长春市净月高新技术产业开发区管理委员会及相关部门、属地街道能够认真吸取事故教训，有效落实事故责任追究和整改措施，进一步提升了辖区内的安全生产管理水平，但相关部门安全管理工作仍存在薄弱环节。

三、下一步建议

1.长春市净月高新技术产业开发区管理委员会及相关部门、属地街道要进一步认真总结和深刻汲取本次事故教训，切实做到举一反三，牢固树立“一厂出事故、万厂受教育”的指导思想;结合属地特点及辖区实际，广泛开展事故警示教育活动，以警示教育的“正能量”推动生产安全工作，要经常性组织开展生产安全宣传工作，全面落实属地政府安全监管责任的有效落实。

2.要切实加强组织领导，严格落实“411”公示制度，强化网格化管理，完善安全产巡查、考核工作机制。要进一步明确行业部门监管职责范围，杜绝监管盲区、堵塞监管漏洞，做到在突发事故发生时，能够快速做出反应，正确、迅速、有序地应对和及时有效的处置突发情况的发生，全面开展冬季安全生产大检查，及时消除隐患，有效防范和坚决遏制类似事故的发生。

- 3.树牢安全发展理念，切实维护人民群众生命财产安全，结合本地区实际工作情况制定安全生产专项整治三年行动计划，并按照部署要求开展安全生产专项整治三年行动，扎实做好安全生产专项整治三年行动。要在抓责任主体、抓重点领域上下功夫，要建立“从根本上消除事故隐患”的责任链条，为全面维护好人民群众生命财产安全和经济高质量发展、社会和谐稳定提供有力的安全保障。

- 4.要举一反三抓整改，针对事故暴露出的问题下功夫攻坚推进，针对历史遗留的问题下功夫跟进解决以隐患排查治理的成效“分级管理、分类管控”，把隐患排查治理作为安全生产工作的重中之重，列入属地政府抓安全生产工作的重要议事日程，切实把隐患排查治理工作真正抓起来、落下去，有效的促进安全生产与经济社会同步协调发展。