**海南鸿盛装饰工程有限公司“3.31”高处坠落一般生产安全事故调查报告**

2020年3月31日9时30分左右，在海口市龙华区椰海大道林安国际商贸城30栋126-127房，发生一起高处坠落事故，造成1名工人死亡，直接经济损失101万。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，区政府成立了由区应急管理局牵头，区监察委、城西派出所、区总工会、区住建局、城西镇人民政府、海口高新区等相关部门人员组成的“3.31”高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”）。邀请龙华区人民检察院参加了事故调查工作。事故调查组通过调查取证、综合分析，查清了事故原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及责任人的处理建议，并提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

**（一）事故相关单位情况**

1.海南鸿盛装饰工程有限公司（以下简称“鸿盛装饰公司”）。类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，注册日期：2010年12月22日，营业期限至：2030年12月22日，经营场所：海南省海口市美兰区西沙路40号富源商业楼四楼、五楼，法定代表人：杨梅，经营范围：装饰装修工程、室内外设计、水电安装工程、玻璃幕墙安装工程，装饰材料、建筑材料、五金交电、家具、家电、灯饰、厨卫用品的销售，水泥制品的生产及销售，文化艺术交流活动策划，企业管理咨询，企业营销策划，设计、制作、代理、发布国内广告业务，社会统一信用代码：91460100562447453Y。

2.广州天伦物业管理有限公司海南分公司（以下简称“天伦物业公司”）。类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，注册日期：2010年10月21日，经营场所：海口市永万东路秀英公安分局旁，法定代表人：文博，经营范围：物业管理，水电安装及维修，室内装饰，清洁服务，停车场经营，场地出租，物流信息咨询，商品信息咨询，社会统一信用代码：91460100562412867P。

**（二）事故有关人员情况**

1.何永机，男，汉族，1997年11月25日出生，广东翁源人，中专文化程度，身份证号：44022\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*313，是联系鸿盛装饰公司过来测量房屋的人。

2.何全权，男，汉族，1974年4月10日出生，广东韶关人，小学文化程度，身份证号：44022\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*359，是海南林安国际商贸城30栋126-127房意向租户，何永机的叔叔，是叫何永机负责叫人测量房屋。

3.郑喜楷，男，汉族，1977年7月30日出生，广东普宁人，大专文化程度，身份证号：44528\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*713，是海南林安国际商贸城30栋127房产权人。

4.郑喜楚，男，汉族，1980年12月17日出生，广东普宁人，高中文化程度，身份证号：44528\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*750，是海南林安国际商贸城30栋126房产权人。

5.蒋卓容，女，汉族，1981年6月4日出生，广东普宁人，初中文化程度，身份证号：44528\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*72x，是海南林安国际商贸城30栋127房产权人郑喜楷的妻子。

6.田洁珊，女，汉族，1984年1月14日出生，广东普宁人，大专文化程度，身份证号：44528\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*783，是海南林安国际商贸城30栋126房产权人郑喜楚的妻子。

7.符厚常，男，汉族，1995年12月6日出生，海南儋州人，身份证号：46000\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*816，是鸿盛装饰公司的绘图员，主要负责测量房屋绘图等工作。

8.陈运山，男，汉族，1983年7月11日出生，本科文化程度，海南乐东人，身份证号：46003\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*878，是海南鸿盛装饰公司的设计总监，主要负责房屋装修设计工作。

9.吴熙，女，汉族，1992年2月10日出生，海南澄迈人，身份证号：46002\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*56x，是海南鸿盛装饰公司的设计师，主要负责房屋的室内设计工作。

10.吴辉，男，汉族，1976年11月17日出生，江西九江人，身份证号：36042\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*710，是海南鸿盛装饰公司的项目经理，主要负责现场施工管理工作。

11.文昌华，男，汉族，1989年2月6日出生，身份证号：46000\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*236，是广州天伦物业管理有限公司海南分公司的办公室主任，主要负责公司的行政管理工作。

12.谢瑶瑶，女，汉族，1994年12月11日出生，湖南邵阳人，身份证号：43052\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*947，是海南鸿盛装饰公司的绘图员，主要负责测量房屋工作，事故死者。

**（三）工程基本情况**

海口市龙华区椰海大道林安国际商贸城30栋126-127房。该房屋产权人分别是：郑喜楷、郑喜楚。该房屋已于2018年7月29日由天伦物业移交给业主。该房屋126的产权人是郑喜楚，127的产权人是郑喜楷。2019年上半年这两间的房屋产权人请施工队将126房、127房打通，并加电梯井。2020年3月左右，何全权在58同城网上看到林安国际商贸城30栋126-127房出租信息。2020年3月20日左右联系房东看房，房东告知其门没关，让其自己去看房屋。何全权为了估算林安国际商贸城30栋126-127房的承租成本，叫侄子何永机联系装修公司出装修方案报预算。2020年3月30日何全权侄子何永机联系海南鸿盛装饰公司的项目经理吴辉，让其31日进行测量房屋。事发时该房屋还未出租。

二、事故发生经过和事故救援情况

**（一）事故发生经过**

2020年3月31日上午9时30分左右，吴辉、吴熙、符厚常、谢瑶瑶到林安国际商贸城30栋126-127进行测量房屋拍照工作。吴熙、吴辉从四楼拍照拍到一楼后，就直接到32栋工地对接其他工作。谢瑶瑶在一、二楼画图，符厚常在三、四楼画图。谢瑶瑶画完一、二楼的图后就直接上四楼拍照，谢瑶瑶在拍摄楼梯角度时，往后倒退时不慎踩空，从四楼的电梯井摔到一楼地面。

**（二）事故救援情况**

事发后，符厚常立即跑到一楼查看，并叫总监陈运山、吴熙等人到现场，谢瑶瑶脸朝上躺在地上，陈运山拨打了120,120没来之前陈运山抬着谢瑶瑶的肩膀，让其便于呼吸，120二十分左右赶到现场，120医生确认已经死亡。龙华区应急管理局接到报告后，工作人员立即赶往事故现场进行调查处理。

事发后，海南鸿盛装饰公司与谢瑶瑶家属就谢瑶瑶死亡赔偿问题达成协议。

三、事故原因和性质

**（一）事故原因**

1.直接原因

事发后，龙华区应急管理局工作人员第一时间赶到现场进行勘验。结合现场勘验、现场工人的询问笔录、法医学死亡证明书。

事故的直接原因是：谢瑶瑶安全意识淡薄，拍照后退时未确认后方情况。导致后退时踩空不慎从四楼电梯井摔落到地面。

2.间接原因

事故的间接原因是：海南鸿盛装饰公司安全培训教育不到位，员工安全意识淡薄。

**（二）事故性质**

经调查认定，“3.31”高处坠落一般生产安全事故是一起生产安全责任事故。

　四、对事故有关责任单位和责任人员的处理建议

**（一）事故责任单位及处理建议**

海南鸿盛装饰工程有限公司安全培训教育不到位，员工安全意识淡薄。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条规定，对此次事故的发生负有间接责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一款第（一）项之规定，建议区应急管理部门对其处人民币贰拾壹万元的罚款。

**（二）事故责任人及处理建议**

1.杨梅，女，34岁，海南鸿盛装饰工程有限公司的法定代表人，履行安全生产管理职责不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（三）项之规定，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一款第（一）项之规定，建议由区应急管理部门处其上一年年收入人民币的30%的罚款。

2.谢瑶瑶安全意识淡薄，拍照后退时未确认后方情况。导致后退时踩空不慎从四楼电梯井摔落到地面。对此次事故的发生负有直接的责任，鉴于谢瑶瑶已死亡，建议不予追究其责任。

（二）有关处理建议

1.建议高新区对林安国际商贸城项目的监管情况进行调查，并将情况报调查组。

2.建议调查组各有关部门按照相关法律、法规对相关责任单位、责任人进行行政处罚和责任追究。

五、事故防范和整改措施

（一）海南鸿盛装饰工程有限公司要加强对员工的安全教育培训，提高员工安全意识。

（二）广州天伦物业管理有限公司海南分公司加强现场巡查力度，发现改动房屋结构及规划用途情况要及时制止并报给高新区。

（三）高新区要加强对林安国际商贸城装修的监管，举一反三，对事故中暴露出的隐患进行自查自纠，尤其是将独立产权的两间房打通联在一起的情况要及时制止。

                                                          “3.31”事故调查组